

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА

Курской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«02» февраля 2026 г. № 48

**О внесении изменений в постановление**

**Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2390**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ город Курск», постановлением Администрации города Курска от 17.09.2013 № 3202   
«Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Курска», в целях уточнения перечня мероприятий муниципальной программы «Градостроительство   
и инвестиционная деятельность в городе Курске», утвержденной постановлением Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2390, объемов финансирования и сроков их реализации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 15.10.2018 № 2390 «Об утверждении муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске» (в ред. от 21.02.2019 № 343, от 22.07.2019 № 1295, от 12.02.2020 № 261, от 29.05.2020 № 996, от 20.10.2020 № 1919, от 27.01.2021 № 31, от 30.04.2021 № 278, от 28.12.2021 № 817, от 31.03.2022 № 169, от 27.04.2022 № 218, от 12.05.2022 № 261, от 19.04.2023 № 228, от 02.11.2023 № 617, от 09.04.2024 № 196, от 08.08.2024 № 426, от 23.12.2024 № 710, от 10.02.2025 № 72, от 02.07.2025 № 369) следующие изменения:

1.1 пункт 5 изложить в новой редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на и.о. первого заместителя главы Администрации города Курска   
Гранкину О.В.».

1.2 приложение «Муниципальная программа «Градостроительство   
и инвестиционная деятельность в городе Курске» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету документационного, ресурсного обеспечения и автоматизации систем управления Администрации города Курска (Калинина И.В.) обеспечить направление текста настоящего постановления в газету «Городские известия» и размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Бочарова Н.Е.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городские известия».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Курска Е.Н. Маслов

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению

Администрации города Курска

от «02» февраля 2026 года № 48

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

**В ГОРОДЕ КУРСКЕ»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Градостроительство и инвестиционная деятельность**

**в городе Курске»**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Комитет городского хозяйства города Курска |
| Основные разработчики программы | Комитет городского хозяйства города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска |
| Цель программы | Содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного строительства |
| Задачи программы | Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «городской округ город Курск» с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;  совершенствование рекламного пространства города Курска;  содействие развитию инвестиционной деятельности развитие жилищного строительства, в том числе  в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий;  проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения,  в т.ч. инвесторами;  проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения и прочих объектов, в т.ч. инвесторами;  реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=480809) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019 - 2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Курска, а также прогнозируемый объем средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования по программе составляет всего – 140 606 844,4 тыс. руб., в том числе:  за счет средств бюджета города Курска – 3 109 534,9 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год - 106672,1 тыс. руб.  2020 год - 145820,4 тыс. руб.  2021 год - 268405,2 тыс. руб.  2022 год - 443759,9 тыс. руб.  2023 год - 498746,5 тыс. руб.  2024 год – 502 954,6 тыс. руб.  2025 год – 435 142,1 тыс. руб.  2026 год – 292 566,2 тыс. руб.  2027 год – 187 260,0 тыс. руб.  2028 год – 228 207,9 тыс. руб.  за счет средств областного бюджета – 2 755 829,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год - 140122,0 тыс. руб.  2020 год - 311813,7 тыс. руб.  2021 год - 121928,4 тыс. руб.  2022 год - 941960,8 тыс. руб.  2023 год - 400057,6 тыс. руб.  2024 год – 654 051,0 тыс. руб.  2025 год – 91 395,5 тыс. руб.  2026 год – 94 500,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  2028 год – 0,0 тыс. руб.  за счет средств федерального бюджета – 4 798 029,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год - 403756,9 тыс. руб.  2020 год - 838984,7 тыс. руб.  2021 год - 546462,9 тыс. руб.  2022 год - 1552810,3 тыс. руб.  2023 год - 1080132,7 тыс. руб.  2024 год – 375 882,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  2028 год – 0,0 тыс. руб.  за счет предполагаемых средств бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов – 6 278 855,6 тыс. руб., в том числе по годам:  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 2 050 030,8 тыс. руб.  2027 год – 3 739 138,1 тыс. руб.  2028 год – 489 686,7 тыс. руб.  за счет средств внебюджетных источников – 123 664 595,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 год – 13 217 245,0 тыс. руб.  2020 год – 11 321 308,0 тыс. руб.  2021 год – 13 575 315,0 тыс. руб.  2022 год – 18 758 794,8 тыс. руб.  2023 год – 23 172 277,0 тыс. руб.  2024 год – 26 782 646,4 тыс. руб.  2025 год – 14 626 718,7 тыс. руб.  2026 год – 1 903 315,0 тыс. руб.  2027 год – 306 975,5 тыс. руб.  2028 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | По итогам программы будут достигнуты следующие целевые показатели:  наличие откорректированного Генерального плана города Курска площадью 19,177 тыс. га;  наличие закоординированных территориальных зон муниципального образования «Город Курск»  в количестве - 22 шт.;  наличие актуализированных правил - 12 шт.;  наличие откорректированных местных нормативов градостроительного проектирования  муниципального образования «городской округ город Курск» - 4 шт.;  количество демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек, а также удаление размещенной на рекламных конструкциях информации - 894 шт.;  количество абонентов системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи – 2 674 ед.;  количество дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска - 313 шт.;  количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска – 4 199 шт.;  количество размещенных готовых печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска – 1 084 шт.;  количество подготовленных рекомендаций  по сокращению сроков и оптимизации административных процедур - 2 ед.;  количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале - 6 ед.;  количество градостроительной документации  в ИСОГД – 17 446 ед.;  количество актуализированной нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории города Курска, - 10 ед.;  количество подготовленных проектов правовых актов по совершенствованию «дорожной карты»  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске - 9 ед.;  ввод жилья в эксплуатацию – 2387,764 тыс. кв. м, в том числе индивидуальных жилых домов –  1226,899 тыс. кв. м;  средняя обеспеченность жильем в расчете  на 1 жителя, кв. м общей площади – 31,8;  количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях - 700 мест;  количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях – 3 000 мест;  количество дополнительно созданных мест  во введенных в эксплуатацию пристройках общеобразовательных учреждений - 675 мест;  количество пристроек для улучшения образовательного процесса - 4 ед.;  количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов - 11 ед.;  количество введенных в эксплуатацию объектов культуры и досуга - 3 ед.;  количество объектов коммунального назначения, введенных в эксплуатацию, - 39 ед.  количество прочих объектов – 59 ед.;  финансовое обеспечение деятельности организаций – 2 ед. |

**I. Характеристика текущего состояния градостроительной сферы**

Градостроительство является одной из основных отраслей, развитие которой неотделимо связано с экономической и социально-политической жизнью города Курска.

В настоящее время все большую актуальность приобретает ряд вопросов, связанных с комплексным развитием новых и ранее застроенных территорий, обеспеченностью муниципальных образований градостроительной документацией, массовым строительством жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности, экологичности   
и обеспечением территорий жилищной застройки объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами.

Согласно пунктам 26 и 26.1 части 1 статьи 16 Федерального закона   
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения городского округа в частности отнесены:

утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории;

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа;

выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций   
на территории городского округа, аннулирование таких разрешений;

выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемая   
в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Генеральный план города в комплексе с другой градостроительной документацией обеспечивает целостный подход к управлению территорией города. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации после утверждения корректуры Генерального плана города Курска с 2008 года велась его реализация путем внесения изменений   
в Правила землепользования и застройки, подготовки проектной документации по планировке отдельных жилых районов   
и комплексов (проектов планировки), проектов красных линий, работ   
по развитию городской транспортной системы, инженерному обустройству   
и инженерной защите территорий. За счет средств бюджета города проводились мероприятия по созданию и последующему ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Решением Курского городского Собрания от 22.12.16 № 326-5-ОС утверждена корректура Генерального плана города Курска на период   
до 2035 года. В целях развития территории муниципального образования «городской округ город Курск», привлечения инвестиций продолжена работа   
по актуализации Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ город Курск», утвержденных решением Курского городского Собрания от 23.10.2007 № 388-3-РС.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденным Генеральным планом города Курска, а также в целях устойчивого развития территории муниципального образования «городской округ город Курск», выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, привлечения инвестиций осуществляется подготовка документации по планировке территории.

Так, в соответствии с утвержденной ведомственной целевой программой «Осуществление градостроительной деятельности в виде территориального планирования развития муниципального образования Город Курск» в 2012 году», в целях содействия обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности осуществлена разработка проекта планировки центральной части города Курска. Проект утвержден постановлением Администрации города Курска   
от 18.10.2013 № 3628. Площадь территории центральной части города Курска, охваченная разрабатываемой документацией по планировке территории, составляет 1350 га. Объем финансирования данного мероприятия составил 8,35 млн. рублей.

В соответствии с проектом планировки Привокзальной части города Курска, утвержденным постановлением Администрации города Курска   
от 07.05.2014 № 1594, планируется жилищное строительство с созданием кварталов общественно-жилой смешанной застройки в общей стратегии развития города. Предусматривается комплексная организация застройки - формирование полноценной жилой среды, обеспеченной всеми видами современного культурно-бытового обслуживания (включая транспортное), отвечающего санитарно-гигиеническим, социально-функциональным   
и архитектурно-эстетическим требованиям.

Площадь территории Привокзальной части города Курска, охваченной разработанной документацией по планировке территории, составляет   
600 га. Объем финансирования данного мероприятия составил   
3,1 млн. рублей.

За последние годы в целях выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов), определения границ земельных участков, предназначенных для строительства, утверждены проекты планировок комплексной многоэтажной застройки:

микрорайонов Юго-Западного жилого района - II;

по ул. Бойцов 9-й Дивизии;

по пр. Клыкова;

по ул. Звездной;

под индивидуальное жилищное строительство:

в районе улиц Ягодной - Рябиновой;

в районе ул. Смородиновой;

поселка «Русская деревня»;

в районе поворота на д. Дряблово;

по ул. Просторной;

по ул. 5-й Кислинской;

в районе урочища Крутой Лог;

в районе объездной дороги и поселка Косиново.

Актуальным вопросом является возможность развития города Курска   
в соответствии с корректурой Генерального Плана, проектами планировки   
в рамках развития застроенных территорий.

Решением Курского городского Собрания от 08.04.2014 № 123-5-ОС утверждена муниципальная адресная программа «Развитие застроенных территорий в городе Курске». В адресный перечень входит 14 площадок перспективного строительства ориентировочной площадью 122928 м кв.

В отношении еще 3 территорий (по ул. Гайдара, ул. Володарского   
и в районе ул. Менделеева - Промышленного переулка) приняты решения   
о развитии застроенной территории, в отношении остальных ведутся подготовительные работы по сбору исходных материалов.

В целях улучшения архитектурного и художественно-эстетического облика города Курска ведется работа по установке памятных знаков, объектов городской скульптуры, созданию сети качественно новых   
по дизайну и техническому решению универсальных установок-носителей праздничного оформления города, информации и рекламы.

В 2016 г. на территории средней общеобразовательной школы   
№ 59 города Курска открыт памятник «Героям Чернобыля», на территории парка   
им. Дзержинского установлен памятник «Пограничникам».

В 2020 году на территории перед мемориалом памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. по ул. К. Маркса планируется установка городской скульптуры «Ветерану ВОВ».

Наружная реклама - одна из составляющих пополнения доходной части бюджета города. В последние годы большое внимание уделяется информированию населения о социальных, экономических, политических   
и других мероприятиях, проводимых органами власти, в том числе   
с использованием объектов наружной рекламы.

Благодаря строительству и реконструкции, в последние годы продолжает осуществляться развитие и укрепление материально-технической базы объектов сферы образования, культуры, дорожной сети, физической культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры.

Потребность в финансировании строительства и реконструкции объектов для муниципальных нужд во много раз превышает возможности бюджета города. Строительство объектов для нужд города ведется за счет средств бюджетов всех уровней.

Улучшение демографической ситуации, увеличение миграционного притока населения, а также высокие темпы строительства жилья привели   
к острой потребности в новых дошкольных и общеобразовательных учреждениях, реконструкции действующих.

В целях решения проблемы проведена реконструкция зданий детских садов: № 116 по пр. Дружбы, № 107 по Хуторскому переулку,   
№ 87 по ул. Дейнеки, № 24 по ул. Каширцева, № 79 по ул. Запольной, осуществлен капитальный ремонт детского сада № 2 по ул. Овечкина.

В 2015 году закончено строительство первого из трех детских садов   
на 140 мест по пр. Клыкова.

Завершено строительство средней общеобразовательной школы   
с бассейном по проспекту Победы, начатое в конце 2013 года за счет средств бюджета города Курска. 4-этажное здание школы рассчитано на 33 класса   
по 24 учащихся в каждом. Цена муниципального контракта с подрядной организацией ООО «Курсктехнострой» составила 608,4 млн. рублей.

В 2016 году для окончания строительства школы привлечена субсидия   
из федерального бюджета в размере около 306 млн. рублей, из которых   
80 млн. рублей - для дооснащения школы средствами обучения и воспитания, которые необходимы для реализации общеобразовательных программ.   
Из областного бюджета на эти цели выделена субсидия в размере   
96,8 млн. рублей, из городского бюджета доведено 106,2 млн. рублей.

В том же году начато строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65 г. Курска на 1000 ученических мест. Ввод объекта планируется осуществить в 2020 году при условии получения средств софинансирования из федерального бюджета.

В 2017 году инвестором - АО «Курский завод КПД   
им. А.Ф. Дериглазова» завершено строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест по проспекту А. Дериглазова   
г. Курска, которая начала свою работу в 2018 году.

В 2019 году выделены средства из бюджета города Курска   
для разработки проекта по строительству школы на 550 ученических мест   
по ул. Полевая.

Администрацией города постоянно осуществляются меры, направленные на создание условий для развития массового спорта, формирование у горожан потребности в активном и здоровом образе жизни, вовлечение в занятия спортом людей разного возраста. Значительно укрепилась материально-техническая база для развития физической культуры и спорта в областном центре.

За последние пять лет введены в эксплуатацию такие современные спортивные объекты, как футбольное поле с искусственным покрытием МБОУ ДОД «ДЮСШ-4» в парке 50-летия ВЛКСМ и детский спортивный центр ДЮСШ «Картинг» по ул. К. Маркса, завершено строительство межшкольного спортивного стадиона в Сеймском округе города Курска, расположенного по адресу: ул. Серегина 41, СОШ № 30, и физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне города Курска по адресу: ул. Косухина, 25. Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Северо-Западном микрорайоне в 2017 - 2018 годах привлечены средства областного бюджета в сумме 28,6 млн. рублей   
и федерального бюджета в сумме более 29 млн. рублей.

В 2019 году разработана проектно-сметная документация по объектам: «Межшкольный стадион на территории гимназии МБОУ «Гимназия № 25», расположенной по адресу: г. Курск, ул. Чернышевского, 7А»   
и «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Сеймском округе города Курска по адресу: ул. Крюкова, 2». Направлена на экспертизу проектно-сметная документация по межшкольному стадиону на территории МБОУ «Средняя школа № 29 им. И.Н. Зикеева».

Высокая степень изношенности сетей водоснабжения и водоотведения города требует значительного объема средств и работ по приведению   
в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2015 году было завершено строительство объектов Шумаковского водозабора, при этом освоено свыше 77 млн. рублей средств из бюджетов всех уровней и более 22 млн. рублей средств МУП «Курскводоканал».

В 2019 году начата реконструкция водопроводной насосной станции   
№ 9, которая позволит увеличить ее производительность до 3680 куб. м/ч.   
На эти цели в рамках федерального проекта «Чистая вода», государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» были выделены средства из бюджетов всех уровней в размере 21 млн. рублей. Завершить реконструкцию планируется в 2020 году.

Кроме того, реализуются мероприятия по обеспечению бесперебойного   
и безаварийного движения транспорта в условиях города с исторически сложившейся застройкой. В этих целях разработан ряд проектов   
по повышению пропускной способности автомобильных дорог в областном центре.

В 2015 году проведена реконструкция дороги по ул. К. Маркса   
от УГИБДД МВД по Курской области до поворота на пос. Искра. В этих целях привлечены средства федерального бюджета в сумме 81 млн. рублей.

В 2016 году выполнена реконструкция дороги по ул. Ягодной   
в г. Курске с привлечением средств областного бюджета в сумме   
10,7 млн. рублей.

За счет средств бюджета города Курска разработан проект реконструкции магистрали по проспекту Клыкова. В 2017 году   
с привлечением средств областного бюджета в сумме 93,7 млн. рублей проведена реконструкция дорожного полотна по проспекту Вячеслава Клыкова с расширением до 3 полос движения в каждом направлении.

С 2018 года мероприятия по развитию дорожной сети реализуются   
в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Курске и безопасности дорожного движения в 2016 - 2024 годах».

Для привлечения частного капитала в социально-экономическое развитие города Курска Администрацией города заключаются Соглашения   
о сотрудничестве с предпринимателями, коммерческими организациями.

АО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» построены 4 детских сада по 280 мест каждый в поселке «Северный».

Инвестором - ООО «Группа Компаний «Промресурс» разработана проектно-сметная документация и в 2015 году завершена реконструкция здания по пр. Ленинского Комсомола для размещения детского сада   
на 120 мест с плавательным бассейном. Этой организацией выполнено строительство подземного пешеходного перехода в районе Северного рынка и расширение дороги по ул. Павлова, в 2016 году - осуществлено строительство фонтана на Московской площади, в 2017 году проведено благоустройство транспортно-пешеходной зоны по ул. К. Маркса   
от Московской площади до площади Перекальского в г. Курске.

ЗАО «Корпорация «ГРИНН» разработана проектно-сметная документация по реконструкции дороги по ул. К. Маркса от Московской площади до пр. Победы. Реконструированы два участка этой дороги   
с устройством пешеходного перехода в районе комплекса «МегаГРИНН».   
В 2017 году организацией завершено строительство многофункционального торгово-развлекательного, семейно-досугового, спортивно-оздоровительного комплекса «МегаГРИНН» по ул. К. Маркса.

В целях реализации государственной программы Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области» в областном центре достигнуты высокие объемы жилищного строительства. Ввод жилья по городу Курску   
за 2016 - 2018 годы организациями всех форм собственности   
и индивидуальными застройщиками составил 927,1 тыс. м кв.,   
что превышает показатели, установленные Правительством Курской области. Ведется также и малоэтажное индивидуальное жилищное строительство.

Несмотря на достигнутые в сфере строительства и инвестиционной деятельности показатели, остаются нерешенные проблемы, которые станут приоритетными для дальнейшего развития города в среднесрочной перспективе.

Отставание сроков строительства объектов социально-культурного назначения от темпов строительства жилья в новых районах города: Северном и Юго-Западном вызывает дефицит мест в детских дошкольных   
и общеобразовательных учреждениях. Есть потребность в увеличении количества мест в детских садах в Железнодорожном округе города.

Основной проблемой коммунальной инфраструктуры остается   
ее значительный износ. Требуется замена свыше 35% водопроводных сетей. Высокая степень износа и у объектов водоотведения. Существующие сети   
не рассчитаны на подключение новых потребителей.

Сложилась острая потребность в развитии системы водоочистки. Необходимо проведение реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях. В целях начала реконструкции   
в 2019 году привлечены средства из областного и федерального бюджетов   
в сумме 387,9 млн. рублей.

Реализация настоящей программы позволит обеспечить адресность проводимых мероприятий и контроль эффективности финансовых вложений.

**II. Цель и задачи муниципальной программы,**

**сроки ее реализации**

Основной целью программы является содействие обеспечению устойчивого развития территории, повышение инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного строительства.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «городской округ город Курск» с учетом социально-экономического развития города   
во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства;

совершенствование рекламного пространства города Курска;

содействие развитию инвестиционной деятельности;

развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий;

проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в т.ч. инвесторами;

проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения и прочих объектов, в т.ч. инвесторами;

реализация функций в области градостроительной деятельности   
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Намеченные задачи соответствуют Указу Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», полномочиям органов местного самоуправления города Курска, определенным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ город Курск».

Последовательная реализация комплекса взаимоувязанных мероприятий программы рассчитана на 10-летний период (2019 - 2028 гг.).

**III. Мероприятия муниципальной программы**

Основные мероприятия программы соответствуют программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «городской округ город Курск» на 2022 - 2040 годы, утвержденной решением Курского городского Собрания от 25 апреля   
2023 года № 38-7-ОС.

Решить задачи позволит реализация следующих мероприятий:

организация разработки проекта внесения изменений в корректуру Генерального плана города Курска;

организация работ по подготовке материалов по координированию границ территориальных зон Правил землепользования и застройки муниципального образования «городской округ город Курск» для внесения их в государственный кадастр недвижимости;

внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «городской округ город Курск»;

разработка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования МО «городской округ город Курск»;

организация демонтажа рекламных конструкций, установленных   
и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек, а также удаление размещенной на рекламных конструкциях информации;

организация работы системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи;

размещение, монтаж, демонтаж готовой продукции различных форматов на объектах наружной рекламы;

разработка дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска;

изготовление печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска;

содержание и обслуживание муниципальных рекламных конструкций;

анализ сроков предоставления инвесторам муниципальных услуг   
по выдаче разрешений на строительство объектов, технологическое присоединение к сетям, ввод объектов в эксплуатацию, подготовка рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур;

разработка эскизного проекта, изготовление экспозиционного оборудования, монтаж, демонтаж экспозиционного оборудования в рамках проведения ежегодной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка»;

развитие ИСОГД (увеличение наполняемости модуля «Базовая версия ИСОГД» градостроительной документацией);

совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования инвестиционной деятельности;

совершенствование Дорожной карты по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске;

реализация инвестиционных проектов многоэтажного строительства,   
в т.ч.:

группа многоэтажных жилых домов в южной части микрорайона Юго-Западного жилого района - II в г. Курске;

развитие жилищного строительства по проспекту им. А.Ф. Дериглазова   
в г. Курске;

реализация инвестиционных проектов индивидуального (коттеджного) строительства;

строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова, 65 г. Курска, в том числе оснащение;

строительство средней общеобразовательной школы по проспекту Вячеслава Клыкова;

пристройки к зданию СОШ № 41;

строительство школы на 550 ученических мест по ул. Полевая в городе Курске;

пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»;

строительство средней общеобразовательной школы по проспекту   
А. Дериглазова;

пристрой (реконструкция) к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» по ул. Павлуновского;

строительство детского сада в районе улиц Куйбышева - 1-я Вишневая   
в г. Курске;

строительство 2 детских садов в районе пр. Клыкова в г. Курске;

строительство пристройки к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 им. А.С. Пушкина» по ул. Дзержинского, 95;

демонтаж пристройки к зданию МБОУ «Детский сад комбинированного вида № 72» по 1 - му Ольховскому пер., 7 в городе Курске;

МБОУ «СОШ № 11» по ул. Антокольского, 1 в городе Курске (реконструкция);

строительство детского сада на 140 мест по проспекту Вячеслава Клыкова г. Курска;

строительство межшкольного стадиона на территории гимназии   
МБОУ «Гимназия № 25», расположенной по адресу: г. Курск,   
ул. Чернышевского, 7А;

реконструкция бассейна МБУ ДО «СШ-1» по ул. Веспремская, 1а;

строительство физкультурно-оздоровительного и культурного центра   
по пр. Клыкова;

строительство межшкольного стадиона школы № 15   
по ул. Краснознаменной;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса КГУ   
с плавательным бассейном по ул. Коммунистической;

реконструкция открытого ледового поля по адресу: г. Курск,   
ул. Союзная - ул. Куйбышева;

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Сеймском округе города Курска по адресу: ул. Крюкова, 2;

строительство легкоатлетического манежа по ул. Орловской;

строительство межшкольного стадиона на территории МБОУ «Средняя школа № 29 им. И.Н. Зикеева» в г. Курске;

строительство футбольного манежа на ул. Тускарной;

реконструкция МБОУ ДОД ДШИ № 2 им. И.П. Гринева,   
ул. Станционная, 12;

строительство филиала детской школы искусств № 7 в микрорайоне «Родники»;

строительство культурного центра с киноконцертным залом в поселке Северный в г. Курске;

реконструкция мемориального комплекса «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в городе Курске;

реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях г. Курска;

строительство водозаборных узлов в районе ул. Кислинских;

строительство водопроводной сети по ул. Светлой;

реконструкция канализационного напорного коллектора от КНС   
№ 1 по ул. Прогонной до самотечного коллектора по ул. Заводской   
(2-й, 3-й участки);

строительство сети наружного освещения на участке   
по ул. Чайковского в г. Курске;

реконструкция насосных станций водопровода. Водопроводная насосная станция № 9;

реконструкция водозабора «НВА». Насосная станция 2-го подъема;

благоустройство на территории города Курска зоны кратковременного отдыха (пляжа) по ул. 1-я Гуторовская в городе Курске (восстановление береговой линии, участок 1);

строительство сети наружного освещения по ул. Н. Рябиновая   
в г. Курске;

строительство сети наружного освещения по ул. Хуторская в г. Курске;

подключение жилых домов №№ 1 - 4 по Центральному переулку   
к центральной канализации в г. Курске;

проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство зоны отдыха «Озеро Ермошкино» в г. Курске»;

строительство насосной станция канализации ЮЗЖР;

система водоотведения ЮЗЖР. Реконструкция. Коллектор самотечный   
по ул. Парк Солянка;

канализационный коллектор от мкр. № 5 ЮЗЖР до насосной станции канализации ЮЗЖР в г. Курске;

реконструкция сетей пожарного водопровода по ул. Тускарная   
от д. 1 до д. 40 в г. Курске;

строительство Административного здания по ул. Красной Армии,   
д. 54 в г. Курске;

реконструкция ливневой канализации по ул. Гунатовской;

реконструкция пешеходной части ул. Ленина от Знаменского собора до площади Перекальского в г. Курске;

строительство фонтана по ул. К. Маркса в г. Курске, (ПИР);

реконструкция фонтана расположенного по адресу: г. Курск, площадь Рокоссовского;

капитальный ремонт здания комитета социальной защиты населения города Курска по адресу: ул. Пигорева, д. 2/17 в городе Курске;

строительство водопроводной сети по улицам города. Водопроводная сеть по ул. Тургенева, ул. Репина, ул. Устимовича и прилегающих;

строительство водопроводной сети по улицам города. Водопроводная сеть до земельных участков с кадастровыми номерами 46:29:102092:1, 46:29:102094:1 в г. Курске;

строительство ливневой канализации с очистными сооружениями   
для территории микрорайона № 2 комплексной застройки жилого района «Северный» г. Курска;

внесение изменений в правила благоустройства территории города Курска по оснащению наиболее значимых зданий и сооружений архитектурной энергоэффективной подсветкой, в том числе исторических   
и туристических достопримечательностей;

выполнение кадастровых работ по объекту: «Благоустройство пешеходной зоны прилегающей к фонтану на Театральной площади   
по ул. Ленина в городе Курске» (сети электроснабжения);

подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта «Водопроводная сеть   
на ул. Фестивальная»;

сеть канализации от ул. 1-я Степная до проспекта Ленинского Комсомола в г. Курске. Реконструкция;

капитальный ремонт пешеходного моста «Боева Дача через реку Тускарь по адресу: ул. Дачная в городе Курске» (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. 50 лет Октября   
от ул. Гремяченская до кафе «Абхазия» в городе Курске;

сеть электроосвещения ул. 2-я Ольховская до пересечения с ПЛК   
в г. Курске;

строительство сетей наружного освещения по улице Парк Солянка на участке: от улицы Сумская до дома № 18 по улице Парк Солянка в городе Курске, (СМР в том, числе ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. Литовская от дома   
№ 2А до дома № 14А (ПИР);

строительство сетей водоснабжения земельного участка в районе   
ул. Агрегатная 1-я в г. Курске;

строительство объекта инфраструктуры «Канализационная насосная станция для жилой застройки «Серебрянные холмы» с напорно-самотечными коллекторами»;

строительство сетей наружного освещения по ул. Островского   
на участке дороги от дома № 1А по ул. Дубровинского до дома № 8   
по ул. Островского;

строительство подводящих и уличных сетей водоснабжения земельных участков в границах территорий «Крутой Лог» и поворот на Дряблово   
в г. Курске;

строительство сетей наружного освещения от жилого дома № 14 по пр. Победы до перекрестка с проезжей частью пр. Победы, (ПИР);

реконструкция сетей наружного освещения по ул. Пионеров, (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. Верхняя Луговая,   
д. № 440 - д. № 450 в городе Курске (ПИР);

строительство распределительных сетей водопровода в г. Курске, (ПИР);

создание градостроительной концепции развития города Курска, учитывающей строительство малоэтажных и среднеэтажных зданий, разновысотность ландшафтов и наличие пойменных и лесных территорий   
в городской черте;

развитие квартальной застройки;

стимулирование застройщиков к строительству объектов социальной инфраструктуры, кварталов с торговыми улицами и первыми этажами   
для бизнеса;

строительство кладбища на земельном участке с кадастровым номером 46:29:102057:6 в г. Курске (ПИР);

строительство сети ливневой канализации в городе Курске (ПИР);

предпроектные работы (обследование технического состояния здания редакции муниципальной газеты «Городские известия» по адресу: г. Курск,   
ул. Щепкина, 12);

строительство сетей наружного освещения участков проезжей части автомобильных дорог, расположенных в районе ул. Широкая, Ольховская,   
1-го, 3-го, 6-го, 8-го Ольховских пер., от Пр-та Ленинского Комсомола   
до дома № 1 по ул. Широкая в г. Курске;

финансовое обеспечение деятельности и выполнение функций   
МКУ «Центр архитектуры и градостроительства г. Курска»;

приобретение для обеспечения муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в соответствии   
с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций   
или о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений   
в целях приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

содействие созданию индустриального парка (парков) на базе неиспользуемых промышленных земель;

подготовка технического плана на объект капитального строительства   
в составе объекта «Строительство зоны отдыха «Озеро Ермошкино»   
в г. Курске»;

строительство объекта: «Водопроводная сеть до ул. Тихая (в районе насосной станции канализации ЮЗЖР)»

строительство сетей наружного освещения участков проезжей части автомобильной дороги от пос. Аккумулятор, д. 32 между заводом «Аккумулятор» и ТЭЦ (ПИР);

наружное освещение проезжей части дороги на участке от перекрестка   
ул. Энергетиков и ул. Гагарина до озера Ермошкино (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по 1-й, 2-й, 3-й Лиственным улицам, 1-му, 2-му, 3-му, 4-му Лиственным переулкам (ПИР);

строительство наружного освещения на участке проезжей части автомобильной дороги по улице 1-я Агрегатная города Курска (на участке   
от дома 29 до дома 50) (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по пр-ту А. Дериглазова   
г. Курска (на участке от дома № 73 по пр-ту А. Дериглазова в сторону границы города Курска до находящейся в собственности Курской области автомобильной дороги «Курск - п. Искра» - «Чаплыгино – Алябьево») (ПИР);

строительство сетей наружного освещения на автомобильной дороге   
по ул. 1-я Строительная (ПИР);

строительство сетей наружного освещения на автомобильной дороге   
по ул. Сливовая (ПИР);

водопроводная сеть по улицам города. Водопроводная сеть   
в пос. «Соловушка» (ПИР);

обследование помещений о техническом состоянии 2-го этажа здания   
по ул. Радищева, д. 4 в г. Курске и составление проектно-сметной документации (ПИР);

строительство объекта: «Канализационная насосная станция по проезду Элеваторный в городе Курске» (ПИР);

реконструкция объекта «Сети наружного освещения по ул. Верхняя Рябиновая г. Курска (на участке от дома № 62 до дома № 72) (ПИР)»;

строительство водопровода по адресу г. Курск, ул. Сливовая, Ракитовая в городе Курске (ПИР);

реконструкция фонтана по ул. Ленина, 74 в г. Курске (ПИР);

насосная станция водопровода № 7 в г. Курске. Реконструкция;

строительство сетей наружного освещения по проспекту Победы   
от дома № 9/2 до дома № 85 по ул. Карла Маркса (ПИР);

строительство стационарного электрического освещения   
на автомобильных дорогах г. Курска по ул. Черняховского, (ПИР);

строительство дождевой канализации, расположенной по адресу:   
г. Курск, улица Маяковского

строительство канализационной насосной станции по ул. Смородиновой   
в г. Курске;

строительство сетей ливневой канализации по ул. Чумаковского тупик   
и 1-го Даньшинского переулка г. Курска (ПИР);

строительство сетей наружного освещения по ул. Дубровинского   
на участке дороги от дома № 129 до дома № 142 (ПИР);

строительство сетей наружного освещения от дома № 92 до дома   
№ 54 по просп. Вячеслава Клыкова (ПИР);

строительство стационарного электрического освещения   
на автомобильных дорогах г. Курска по ул. Перекальского - ул. К. Маркса (ПИР);

строительство бани на 250 мест на пересечении ул. Чумаковская -   
ул. Дружининская в г. Курске (ПИР);

строительство уличных водопроводных сетей к земельным участкам многодетных семей, расположенного в поселке «Семейный» города Курска;

строительство уличных водопроводных сетей к земельным участкам многодетных семей, расположенного в поселке «Соловьиный» города Курска;

расширение территории водозабора «Северный»;

канализационная насосная станция № 2, напорные коллекторы   
по ул. Энгельса в г. Курске. Район КЗТЗ».

Перечень программных мероприятий и информация о сроках   
их реализации, объемах финансирования и ожидаемых результатах реализации представлены в приложении 1 к настоящей программе.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, выделенные ассигнования и источники их поступления могут уточняться.

**IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования по программе составляет всего – 140 606 844,4 тыс. руб., в том числе:

за счет средств бюджета города Курска – 3 109 534,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 106672,1 тыс. руб.

2020 год - 145820,4 тыс. руб.

2021 год - 268405,2 тыс. руб.

2022 год - 443759,9 тыс. руб.

2023 год - 498746,5 тыс. руб.

2024 год – 502 954,6 тыс. руб.

2025 год – 435 142,1 тыс. руб.

2026 год – 292 566,2 тыс. руб.

2027 год – 187 260,0 тыс. руб.

2028 год – 228 207,9 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 2 755 829,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 140122,0 тыс. руб.

2020 год - 311813,7 тыс. руб.

2021 год - 121928,4 тыс. руб.

2022 год - 941960,8 тыс. руб.

2023 год - 400057,6 тыс. руб.

2024 год – 654 051,0 тыс. руб.

2025 год – 91 395,5 тыс. руб.

2026 год – 94 500,0 тыс. руб.

2027 год – 0,0 тыс. руб.

2028 год – 0,0 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета – 4 798 029,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год - 403756,9 тыс. руб.

2020 год - 838984,7 тыс. руб.

2021 год - 546462,9 тыс. руб.

2022 год - 1552810,3 тыс. руб.

2023 год - 1080132,7 тыс. руб.

2024 год – 375 882,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

2026 год – 0,0 тыс. руб.

2027 год – 0,0 тыс. руб.

2028 год – 0,0 тыс. руб.

за счет предполагаемых средств бюджета города Курска, областного, федерального бюджетов – 6 278 855,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2025 год – 0,0 тыс. руб.

2026 год – 2 050 030,8 тыс. руб.

2027 год – 3 739 138,1 тыс. руб.

2028 год – 489 686,7 тыс. руб.

за счет средств внебюджетных источников – 123 664 595,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 13 217 245,0 тыс. руб.

2020 год – 11 321 308,0 тыс. руб.

2021 год – 13 575 315,0 тыс. руб.

2022 год – 18 758 794,8 тыс. руб.

2023 год – 23 172 277,0 тыс. руб.

2024 год – 26 782 646,4 тыс. руб.

2025 год – 14 626 718,7 тыс. руб.

2026 год – 1 903 315,0 тыс. руб.

2027 год – 306 975,5 тыс. руб.

2028 год – 0,0 тыс. руб.

**V. Механизм реализации муниципальной программы,**

**мониторинг и контроль за ходом ее реализации**

Исполнителями мероприятий программы являются комитет городского хозяйства города Курска, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, комитет образования города Курска, комитет культуры и туризма города Курска, комитет молодежной политики, физической культуры   
и спорта города Курска, комитет жилищно-коммунального хозяйства города Курска, комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска, администрация Центрального округа города Курска, администрация Сеймского округа города Курска, администрация Железнодорожного округа города Курска, МКУ «Управление капитального строительства города Курска», МУП «Курскводоканал», МБУ «Центр архитектуры   
и градостроительства г. Курска», МКУ «Управление по делам ГО и ЧС при Администрации города Курска», комитет развития и инвестиционного планирования Администрации города Курска.

Исполнители программы несут ответственность за нецелевое использование финансовых средств.

Реализация программных мероприятий за счет средств бюджета города Курска осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Подготовка заявок на проведение закупок для муниципальных нужд   
и заключение муниципальных контрактов (договоров) на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, иные виды работ осуществляется в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг   
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик программы:

организует реализацию муниципальной программы;

координирует деятельность исполнителей мероприятий программы   
по привлечению средств из бюджетов других уровней, а также внебюджетных источников;

осуществляет мониторинг реализации программы: ежеквартальный,   
по итогам отчетного года и после завершения реализации программы   
с подготовкой отчетов о ходе реализации программы за первые три квартала года нарастающим итогом и предоставлением их курирующему заместителю главы Администрации города Курска до 20-го числа месяца, следующего   
за отчетным периодом;

запрашивает у исполнителей мероприятий информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга и ежегодной оценки эффективности реализации программы. Ежеквартальные отчеты предоставляются исполнителями заказчику программы в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты по результатам года -   
в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным;

проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год и за весь период реализации;

разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию программы;

направляет годовые отчеты о реализации программы и результаты оценки эффективности реализации программы по итогам реализации программы   
за отчетный год (весь период реализации), согласованные курирующим заместителем главы Администрации города Курска, в управление экономики   
и прогнозирования Администрации города Курска в срок до 1 марта года, следующего за отчетным;

обеспечивает государственную регистрацию утвержденных муниципальных программ и внесение отчетных данных о реализации программ в ГАС «Управление»;

Основные разработчики программы утверждают правовыми актами соответствующих отраслевых органов Администрации города Курска методики расчета целевых показателей по реализации муниципальной программы.

**VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

По итогам программы будут достигнуты следующие целевые показатели:

наличие откорректированного Генерального плана города Курска площадью 19,177 тыс. га;

наличие закоординированных территориальных зон муниципального образования «городской округ город Курск» в количестве - 22 шт.;

наличие актуализированных правил - 12 шт.;

наличие откорректированных местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «городской округ город Курск» - 4 шт.;

количество демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек, а также удаление размещенной на рекламных конструкциях информации - 894 шт.;

количество абонентов системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи –   
2674 ед.;

количество дизайн-проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска - 313 шт.;

количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска – 4 199 шт.;

количество размещенных готовых печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска –   
1 084 шт.;

количество подготовленных рекомендаций по сокращению сроков   
и оптимизации административных процедур - 2 ед.;

количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале - 6 ед.;

количество градостроительной документации в ИСОГД – 17 446 ед.;

количество актуализированной нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории города Курска, - 10 ед.;

количество подготовленных проектов правовых актов   
по совершенствованию «дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске - 9 ед.;

ввод жилья в эксплуатацию – 2387,764 тыс. кв. м, в том числе индивидуальных жилых домов – 1226,899 тыс. кв. м;

средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя, кв. м общей площади – 31,8;

количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях - 700 мест;

количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях – 3 000 мест;

количество дополнительно созданных мест во введенных   
в эксплуатацию пристройках общеобразовательных учреждений - 675 мест;

количество пристроек для улучшения образовательного процесса -   
4 ед.;

количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов - 11 ед.;

количество введенных в эксплуатацию объектов культуры и досуга -   
3 ед.;

количество объектов коммунального назначения, введенных   
в эксплуатацию, - 39 ед.

количество прочих объектов – 59 ед.;

финансовое обеспечение деятельности организаций – 2 ед.

Перечень показателей для проведения оценки эффективности реализации программы приведен в приложении 3 к настоящей программе.

Методика оценки эффективности реализации программы приведена   
в приложении 4 к настоящей программе.

Информацию о ходе реализации муниципальных программ   
за 9 месяцев заказчики направляют до 20 октября в управление экономики   
и прогнозирования Администрации города Курска.

По итогам реализации программы за отчетный год (весь период реализации) заказчик направляет отчет о реализации программы   
и результаты оценки эффективности ее реализации, согласованные курирующим заместителем главы Администрации города Курска,   
в управление экономики и прогнозирования Администрации города Курска   
в срок до 1 марта года, следующего за отчетным.

В случае признания реализации муниципальной программы со средним или низким уровнем эффективности заказчик муниципальной программы подготавливает предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программы, либо о досрочном прекращении реализации программы и согласовывает их с заместителем главы Администрации города Курска, курирующим вопросы, предлагаемые   
к решению муниципальной программой.

Предложения о принятии мер, направленных на повышение эффективности реализации программы, либо о досрочном прекращении реализации программы вместе с годовым отчетом о реализации программы направляются в управление экономики и прогнозирования Администрации города Курска в срок до 1 марта.

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к муниципальной программе  «Градостроительство  и инвестиционная деятельность  в городе Курске»» |

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы**

**«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске»**

| **№ п/п** | **Наименование показателей, целей** | **Единица измерения** | **До начала реализации программы\*** | **Значения показателей программы** | | | | | | | | | | **За период реализации программы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** | **2027г.** | **2028 г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| **Цель. Содействие обеспечению устойчивого развития территории и повышению инвестиционной привлекательности города, стимулирование программ развития жилищного строительства** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Создание проектной документации планировочно-пространственной организации территории муниципального образования «городской округ город Курск» с учетом социально-экономического развития города во взаимосвязи с природными условиями, интересами населения и субъектов предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь откорректированного генерального плана | тыс. га | - | - | - | 19,177 | - | - | - | - | - | - | - | 19,177 |
| 1.2 | Количество закоординированных территориальных зон | шт. | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 22 |
| 1.3 | Количество актуализированных правил | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 1.4 | Количество откорректированных местных нормативов градостроительного проектирования | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| **Задача 2. Совершенствование рекламного пространства города Курска** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории города Курска без разрешений, срок действия которых не истек и информационных конструкций, отдельно стоящих информационных конструкций, установленных без решения об использовании земель или земельных участков и не соответствующих требованиям Правил благоустройства территории городского округа «Город Курск»» | шт. | 5 | 25 | 76 | 132 | 160 | 100 | 41 | 15 | 115 | 115 | 115 | 894 |
| 2.2 | Количество абонентов системы автоинформирования о незаконном размещении мелкоформатной продукции посредством телефонной связи | ед. | 200 | - | 336 | 365 | 251 | 295 | 282 | 305 | 280 | 280 | 280 | 2674 |
| 2.3 | Количество размещенных готовых печатных материалов праздничного, тематического оформления города Курска | шт. | - | 233 | 316 | 128 | 35 | 128 | 115 | 77 | 52 | - | - | 1084 |
| 2.4 | Количество дизайн - проектов праздничного, тематического оформления территорий города Курска | шт. | 0 | 13 | 15 | 28 | 28 | 66 | 66 | 52 | 45 | - | - | 313 |
| 2.5 | Количество изготовленных печатных материалов различных форматов праздничного, тематического оформления города Курска | шт. | 302 | 352 | 453 | 233 | 323 | 952 | 717 | 569 | 600 | - | - | 4 199 |
| **Задача 3. Содействие развитию инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество подготовленных рекомендаций по сокращению сроков и оптимизации административных процедур | ед. | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 3.2 | Количество выставленных экспозиций о городе Курске и его инвестиционном потенциале | ед. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 6 |
| 3.3 | Количество градостроительной документации в ИСОГД | ед. | 1500 | 1500 | 1600 | 1905 | 2202 | 1500 | 1649 | 2590 | 1500 | 1500 | 1500 | 17446 |
| 3.4 | Количество актуализированной нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность на территории города Курска | ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3.5 | Количество подготовленных проектов правовых актов по совершенствованию «дорожной карты» по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Курске | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| **Задача 4. Развитие жилищного строительства, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Ввод жилья в эксплуатацию,  в том числе  индивидуальных жилых домов | тыс. кв. м. | 291,719  86,306 | 268,125  107,25 | 237,715  95,086 | 283,826  113,53 | 251,786  107,564 | 285,257  114,102 | 294,764  117,906 | 324,716  129,886 | 129,886  129,886 | 145,480  145,480 | 166,209  166,209 | 2387,764  1226,899 |
| 4.2 | Средняя обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя, кв. м общей площади | кв. м | 27,6 | 28,1 | 28,8 | 29,5 | 30,5 | 30,9 | 31,8 | 31,8 |  |  |  | 31,8 |
| **Задача 5. Проектирование, строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения, в т. ч. инвесторами** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 5.1 | Количество мест во введенных в эксплуатацию детских дошкольных учреждениях | мест | 280 | - | - | - | - | - | - | 140 | 560 | - | - | 700 |
| 5.2 | Количество мест во введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждениях | мест | - | - | 1000 | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | 3000 |
| 5.3 | Количество дополнительно созданных мест во введенных в эксплуатацию пристройках к зданиям общеобразовательных учреждений | мест | - | - | - | - | - | - | - | 225 | - | 450 | - | 675 |
| 5.4 | Количество пристроек для улучшения образовательного процесса | ед. | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
| 5.5 | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов | ед. | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 7 | 1 | 11 |
| 5.6 | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
| **Задача 6. Проектирование, строительство и реконструкция объектов коммунального назначения и прочих объектов, в т. ч. инвесторами** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество объектов, коммунального назначения, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 39 |
| 6.2 | Количество прочих объектов | ед. | - | 1 | - | 2 | 10 | 7 | 4 | 9 | 2 | 21 | 3 | 59 |
| **Задача 7. Реализация функций в области градостроительной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Финансовое обеспечение деятельности организаций | ед. |  | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |

**\***Ожидаемое значение показателей в году, предшествующем первому году реализации программы».

Приложение 4

к муниципальной программе

«Градостроительство и инвестиционная деятельность в городе Курске»

**Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Градостроительство и инвестиционная деятельность**

**в городе Курске»**


1. Оценка эффективности реализации программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком программы ежегодно в течение всего срока   
ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки являются отчеты отраслевых органов Администрации города Курска, являющихся исполнителями мероприятий программы.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Достижение целей и решения задач.

Степень достижения целей и решения задач за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактического значения целевого показателя за отчетный период с его запланированным значением по следующей формуле:



где:

Иi - степень достижения целей и решения задач за отчетный период;


Ифакт - фактическое значение целевого показателя на конец отчетного периода;

Иплан - запланированное значение целевого показателя в отчетном периоде;

i - порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, для расчета степени достижения целей и решения задач данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение степени достижения целей и решения задач программы (И) рассчитывается по формуле:



где:


И - среднее значение степени достижения целей и решения задач программы за отчетный период;

- сумма оценок достижения степеней достижения целей и решения задач за отчетный период;

N - количество целевых показателей программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Реализация запланированных мероприятий и достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Степень реализации каждого запланированного мероприятия программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)   
к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:



где:


Мj - показатель степени реализации запланированных мероприятий   
за отчетный период;

Мфакт - фактически полученный результат от реализации мероприятий за отчетный период;

Мплан - запланированное значение от реализации мероприятия   
за отчетный период;

j - порядковый номер мероприятия программы.

Расчет среднего показателя степени реализации запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени реализации запланированных мероприятий к их количеству.



где:


М - среднее значение степени реализации запланированных мероприятий программы за отчетный период;

- сумма оценок степени реализации запланированных мероприятий программы за отчетный период;

К - количество мероприятий программы, подлежащих выполнению   
в отчетном периоде.

3.3. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт)   
к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:



где:

Ф - степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период;

Ффакт - фактический объем финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период;

Фплан - запланированный объем финансирования за счет всех источников финансирования мероприятий, предусмотренный программой   
за отчетный период.

4. При проведении оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э) как отношение среднего показателя степени реализации запланированных мероприятий (М) к степени соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (Ф).



где:

Э - эффективность использования финансовых средств программы   
за отчетный период;

М - среднее значение степени реализации запланированных мероприятий программы за отчетный период;

Ф - степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам финансирования мероприятий программы   
в отчетном периоде.

В случае если при достижении ожидаемого результата от реализации мероприятия финансирование произведено не в полном объеме и имеется кредиторская задолженность, фактический объем финансирования принимается равным величине, указанной в муниципальном контракте, заключенном в целях выполнения мероприятия программы. При этом   
в объемах финансирования мероприятия на очередной год отдельной строкой выделяются объемы финансирования на погашение кредиторской задолженности.

При расчете степени уровня финансирования (Ф) объемы финансирования, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности, возникшей в предыдущем году, не учитываются.

5. Показатель эффективности реализации программы определяется как произведение степени достижения целей и решения задач и показателя эффективности использования финансовых средств программы   
по следующей формуле:

П = И x Э,

где:

П - показатель эффективности реализации программы за отчетный период;

И - среднее значение степени достижения целей и решения задач программы за отчетный период;

Э - эффективность использования финансовых средств программы   
в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации программы формируется   
на основании значений П.

Реализация программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,   
но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация программы признается с низким уровнем эффективности.